# PLANO DE PROJETO – Cook.it

## 1. Identificação do Projeto

Nome: Cook.it – Website de Receitas
Data de Início: 01/maio/2025
Data Estimada de Conclusão: 03/dezembro/2025
Gerente de Projeto / Scrum Master: Maria Beatriz
Cliente / Product Owner: Liandra Silva
Equipe de Desenvolvimento: Cleanda Salomão, Lucas Giovanini, Gabriel Valente, Jordan Pinheiro, Marcio Ferreira, Maria Eduarda, Caio Melo, Rachel Martins.

## 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um website de receitas que permita aos usuários cadastrar, pesquisar e visualizar receitas culinárias,
com busca por ingredientes e interface intuitiva, visando facilitar o acesso a receitas rápidas, organizadas e acessíveis.

## 3. Escopo

Incluído no escopo:

- Cadastro de receitas
- Busca por ingredientes
- Sistema de categorias (sobremesas, massas, carnes etc.)
- Interface responsiva
- Integração com banco de dados
- Testes e correções

Fora do escopo:

- Aplicativo mobile
- Integração com aplicativos externos
- Recursos de inteligência artificial

## 4. Cronograma Geral (Macro)

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| 1-2 | Levantamento de requisitos |
| 3-4 | Protótipo e design do website |
| 5-6 | Desenvolvimento inicial (front-end e back-end) |
| 7 | Integração com banco de dados |
| 8 | Testes e correções |
| 9 | Apresentação final |

## 5. Metodologia de Desenvolvimento

Metodologia: Ágil – Scrum (versão simplificada)
Sprints: 4 Sprints de 2 semanas
Cerimônias Scrum:
- Sprint Planning: início da sprint
- Daily Scrum: reuniões curtas de acompanhamento
- Sprint Review: apresentação das entregas
- Sprint Retrospective: análise de melhorias

Ferramentas de apoio: Trello (Kanban), GitHub (versionamento de código)

## 6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Liandra Silva | Definir visão do produto, coletar requisitos e validar entregas |
| Gerente de Projeto / Scrum Master | Maria Beatriz | Planejar e monitorar cronograma, custos e escopo |
| Arquiteto de Software | Lucas Giovanini | Definir arquitetura e tecnologias |
| Desenvolvedor Back-End | Gabriel Valente | Implementar lógica e APIs |
| Desenvolvedor Front-End | Jordan Pinheiro e Cleanda Salomão | Criar interfaces e integrar com o back-end |
| Administrador de Banco de Dados | Marcio Ferreira | Modelar e gerenciar banco de dados |
| QA – Quality Assurance | Maria Eduarda | Testar funcionalidades e validar requisitos |
| Gerente de Configuração | Caio Melo | Controlar versões e documentação |
| CCB (Change Control Board) | Rachel Martins | Avaliar e aprovar mudanças no projeto |

## 7. Recursos Necessários

Software: Trello, GitHub, Figma, Visual Studio Code
Hardware: Computadores pessoais
Banco de Dados: MySQL ou PostgreSQL
Fontes de conteúdo: Bibliografia e sites de receitas para testes

## 8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atrasos no desenvolvimento | Média | Alto | Reuniões semanais e divisão clara de tarefas |
| Problemas de integração com banco de dados | Média | Médio | Testes frequentes e uso de backups |
| Falhas de comunicação entre a equipe | Alta | Alto | Reuniões e uso de canais como Discord ou WhatsApp |
| Falta de tempo dos membros | Média | Alto | Distribuição de tarefas conforme disponibilidade |

## 9. Critérios de Sucesso

- Website funcional conforme escopo
- Interface intuitiva e responsiva
- Busca eficiente por ingredientes e categorias
- Banco de dados operacional e seguro
- Documentação clara e completa
- Entrega dentro do prazo

## 10. Comunicação

Reuniões semanais: Segunda-feira
Daily Scrum: breves encontros de acompanhamento
Ferramentas de comunicação: WhatsApp, Discord
Repositório do código: GitHub